**회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **참석자** | 김연지, 김진향, 이희진 | **회의장소** | 가배도 |
| **회의일시** | 2020.01.04 | **회의시간** | 16:00-18:00 |

|  |
| --- |
| **회의안건** |
| 프로젝트 방향을 정하고 조원별로 역할을 분배한다. 또한 앞으로의 일정을 계획한다. |

|  |
| --- |
| **회의내용** |
| 1. 프로젝트의 목적   우리 모두는 직종은 조금씩 다르지만 웹과 관련된 일을 꿈꾸고 있다. 따라서 그에 따른 지식과 기술을 키우기 위해 각자 공부하는 것 외에도 공통된 목표를 가지고 작업을 하며 배운 것을 활용하면 서로 도움을 주며 발전하기에 더 도움이 될 것이라 생각이 들었다. 우리는 자취생에게 간단한 재료와 도구들을 가지고도 만들 수 있는 요리법을 안내해주는 웹사이트를 직접 제작하는 것을 목표로 삼아 프로젝트를 진행하기로 하였다. 웹사이트는 사람들에게 배포할 수 있을 정도로 잘 작동하게끔 완성하고자 한다.  2. 역할 분배하기  김연지 : 웹디자인 작업, 프론트엔드 작업, 회의록 작성  김진향 : 데이터베이스 설계, 백엔드 작업, 프로젝트 일정 관리  이희진 : 웹디자인 작업, 프론트엔드 작업, 데이터 베이스 설계, 프로젝트 회의 진행  3. 앞으로의 일정 정하기   1. 1월 4일-1월 11일 : 자료조사 및 아이디어 수립, 요구사항 결정 2. 1월 12일-1월 18일 : 포토샵으로 페이지를 나눈다. 3. 컨셉을 정하고 디자인을 구성한다. 4. 스토리보드를 짠다. 5. HTML, CSS로 홈페이지 틀을 구성한다. 데이터 베이스를 설계한다. 6. 프론트엔드 작업을 한다. 7. 벡엔드 작업을 한다. |