**회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **참석자** | 김연지, 이희진 | **회의장소** | 투썸플레이스 계원예대점 |
| **회의일시** | 2020.02.21 | **회의시간** | 14:30-19:30 |

|  |
| --- |
| **회의안건** |
| 코드 리뷰를 하며 보완할 점을 찾고 웹페이지 디자인을 구체화한다. |

|  |
| --- |
| **회의 내용** |
| 1. 저장소 및 온라인 회의 경로 변경  notion으로 의사소통 및 저장소를 활용해왔으나 저장공간의 한계로 프로그램을 변경하기로 하였다. 논의 결과 파일 저장은 모두 git hub에 하고 온라인 회의는 Slack을 통해 하기로 하였다.  2. 코드 리뷰  코드 리뷰를 함께 한 결과 희진이는 홈페이지의 웹폰트를 적용시키고 다른 페이지와 일관성있게 맞추기로 하였다. 또한 메뉴영역의 크기와 좌우공간의 너비를 검색결과 페이지인 result페이지와 맞추기로 하였다. 그리고 검색창 위치는 레이아웃과 잘 어우러지도록 오른쪽 위로 배치하기로 하였다. 연지는 재료 태그의 style을 외부로 빼고 태그마다 겹치는 속성을 따로 정리하기로 하였다. 또한 섞여있는 요소 위치는 순서대로 맞추기로 하였다.  3. 각자 해올 것  메인페이지의 비율을 제대로 정하기 위해 컴퓨터의 해상도에 대해 조사하고 반응협웹을 만들기 위한 지식을 쌓기로 하였다. 또한 제철/인기요리 디자인을 좀 더 다른 페이지와 차별화되면서도 알기 쉽게 재구성하기로 하였다. 그리고 희진이는 음식 예시페이지를 하나 완성해오고 아이콘의 디자인을 맡기로 하였다. 연지는 로고를 만들고 희진이가 디자인한 아이콘을 홈페이지에 어울리도록 펜선 작업을 한다. 메인페이지는 검색결과 페이지와 겹치는 점이 있기 때문에 작업을 기간내에 완성하면 메인페이지도 함께 만들어오기로 하였다.  4. 다음 회의 계획  일정 : 20.02.29 (금) 14:00  별다른 일정이 없다면 1주일 후 같은 시간대에 회의를 진행한다.  5. 회의 사진 |